Приложения к извещению о проведении запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 56/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора выполнения ремонтных работ маневровых цилиндров пропиточного цеха

Содержание:

Приложение № 1. к извещению о проведении запроса котировок

Часть 1: Условия проведения запроса котировок

Приложение № 1.1 Техническое задание;

Приложение № 1.2 проект договора

Приложение № 1.3 формы документов, предоставляемых в составе заявки участника:

Форма заявки участника;

Форма технического предложения участника;

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства;

Часть 2: Сроки проведения запроса котировок, контактные данные

Приложение № 2. к извещению о проведении запроса котировок

Часть 3: Порядок проведения запроса котировок

Приложение № 3.1: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки;

Приложение № 3.2: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора.

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

# Часть 1.  Условия проведения запроса котировок

| № п/п | Параметры конкурентной закупки | Условия конкурентной закупки |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Способ проведения запроса котировок | Запрос котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 56/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019. |
| 1.2 | Предмет запроса котировок | Право заключения договора на выполнение ремонтных работ маневровых цилиндров пропиточного цеха (для нужд Богдановичского ШПЗ – филиала АО «ТВС»). |
| 1.3 | Антидемпинговые меры | Антидемпинговые меры не предусмотрены. |
| 1.4 | Обеспечение заявок | Обеспечение заявок не предусмотрено. |
| 1.5 | Обеспечение исполнения договора | Размер обеспечения исполнения договора составляет 5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС, что составляет 290 833 (Двести девяносто тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС. Способы обеспечения исполнения договора, требования к порядку предоставления обеспечения указаны в пункте 3.16 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок. Платежные реквизиты для внесения обеспечения в виде внесения денежных средств: р/с 40702810900420000012 Банк ВТБ (ПАО) БИК 044525187 к/с № 30101810700000000187 Наименование получателя денежных средств: Полное наименование: Акционерное общество «ТрансВудСервис» Краткое наименование: АО «ТВС» ИНН 7708670340 КПП 770801001 Назначение платежа: обеспечение исполнения договора в (необходимо указать номер и вид процедуры) №_____/___-_____/___,ОКПО ________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается. |
| 1.6 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Приоритет не установлен. |
| 1.7 | Квалификационные требования к участникам запроса котировок | Не предусмотрены. |
| 1.8 | Изменение количества предусмотренных договором товаров, объема работ, услуг при изменении потребности | Изменение количества предусмотренных договором работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30 % от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС. |
| 1.9 | Выбор победителя | По итогам запроса котировок определяется один победитель. |
| 1.10 | Количество договоров и их виды | По итогам запроса котировок заключается один договор. |
| 1.11 | Особые условия заключения и исполнения договора | Не предусмотрено. |
| 1.12 | Приложения | Техническое задание Проект договора Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника: Форма заявки участника Форма технического предложения участника Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. |

Приложение № 1.1

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание

| 1. Наименование закупаемых работ, их количество (объем), цены за единицу работы и начальная (максимальная) цена договора |
| --- |
| Наименование работы | Ед.изм. | Количество (объем) | Цена за единицу без учета НДС | Цена за единицу с учетом НДС | Всего без учета НДС | Всего с учетом НДС |
| Выполнение ремонтных работ маневровых цилиндров пропиточного цеха | шт. | 3 | 1 938 888,89 | 2 326 666,67 | 5 816 666,67 | 6 980 000,00 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена договора | - | - | - | - | 5 816 666,67 | 6 980 000,00 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены | Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на материалы, оборудование, комплектующие изделия, расходы на оплату труда работников, транспортные и накладные расходы. |
| Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС | Применяемая ставка НДС - 20%. |
| 2. Требования к работам |
| Выполнение ремонтных работ маневровых цилиндров пропиточного цеха | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"); - Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"; - Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 115 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" (вместе с "СП 6.13130.2013. Свод правил..."); - Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002"; - "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87", утвержденные приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр; - "СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий", утвержденные приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр; - Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.06.2005 № 906р "Об утверждении Правил по охране труда при пропитке древесины на шпалопропиточных заводах открытого акционерного общества "Российские железные дороги". |
|  | Технические и функциональные характеристики работ | Целью является выполнение работ по замене паровых подогревателей в маневровых цилиндрах Богдановичского ШПЗ - филиала АО «ТВС». Этапы выполнения работ: Этап № 1 - выполнение всех видов работ 1-го маневрового цилиндра (удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж паровых нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта); Этап № 2 - выполнение всех видов работ 2-го маневрового цилиндра (удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж паровых нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта); Этап № 3 - выполнение всех видов работ 3-го маневрового цилиндра (удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж паровых нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта). Перечень работ по замене паровых подогревателей одного маневрового цилиндра Наименование Ед. измерения Количество Очистка цилиндра V=45м3, диаметром 2000 мм, оборудованного паровыми подогревателями от замазученного опила и замазученной стружки древесной 1 м3 15 Пробивка проемов в конструкциях из кирпичной кладки 1 м3 2 Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 76х6 1 м трубопровода 534 Разборка опор трубопроводов из металлоконструкций тн 0,2 Спуск опор трубопроводов и деталей трубопроводов из труб диаметром 76х6 мм в ручную с отм. +3,00м на отм.+0,00 м тн 5,9 Изготовление и установка опор трубопроводов из металлоконструкций тн 0,2 Подъем заготовок трубопроводов из труб диаметром 76х6 мм в ручную с отм.+0,00м на отм. +3,00м тн 5,907 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром, мм 76х6 1 м трубопровода 534 Установка креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 20 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм 76 1 фланец 104 Приварка отводов 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру 10 МПа, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 8 мм шт. 56 Сборка фланцевых соединений Ду65 мм с установкой прокладок, болтов М16*80-4шт и гаек М16-4шт 1 соединение 52 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 76 мм 1 врезка 2 Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы 100 м трубопровода 5,34 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 200 100 м трубопровода 5,34 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках кирпичных м3 заделки 2 |
|  | Требования к безопасности работ | Обеспечить при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, нести ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате несоблюдения Подрядчиком указанных требований, в полном объеме. Все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве резервуаров должны соблюдать требования раздела XXXIII приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Работы внутри резервуаров проводятся бригадой, состоящей из двух и более человек (один работает, другой за ним наблюдает). Работа без наблюдающего запрещена. Работающие внутри емкости должны быть обеспечены спецодеждой - костюмом, каской, рукавицами, очками и респираторами, а также индивидуальными средствами защиты. Обеспеченность работников Подрядчика производится спецодеждой и индивидуальными средствами защиты за счет Подрядчика. |
|  | Требования к качеству работ | Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативных документов, указанных в настоящем техническом задании, в том числе в части обеспечения безопасности работ, осуществления природоохранных мероприятий, соблюдения чистоты на производственной ремонтной площадке и прилегающих территориях. При выполнении работ материалы должны быть новыми, не находившимся ранее в эксплуатации. В случае обязательной сертификации материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Гарантийный срок на выполненные работы и использованные материалы исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. В течение гарантийного срока в соответствии с договором Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ. Если Заказчик письменно отклоняет использование материалов и комплектующих, которые не соответствуют запрашиваемым условиям, Подрядчик должен за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы и комплектующие, с учетом требований Заказчика, без возмещения затрат, при этом такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | Работы, являющиеся предметом запроса котировок, являются неделимыми. Подрядчик осуществляет выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций. Участник должен располагать квалифицированным персоналом для выполнения ремонтных работ маневровых цилиндров пропиточного цеха: - монтажник санитарно-технических систем и оборудования не ниже 4 разряда - не менее 1человека; - электрогазосварщик не ниже 5 разряда - не менее 1 человека; - монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций не ниже 4 разряда - не менее 1человека; - слесарь не менее 1человека. |
| 3. Требования к результатам |
| Работы должны быть выполнены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым требованиям согласно техническому заданию и проекту договора. По окончании выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт технической готовности по завершению этапа (с указанием перечня выполненных работ), а также акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. После приемки выполненных работ объект должен быть освобожден от оборудования, принадлежащего Подрядчику, а также от мусора, образовавшегося в процессе выполнения ремонтных работ. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента сдачи всего объекта в эксплуатацию и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, а на используемые материалы и комплектующие не менее срока, установленного производителем. |
| 4. Место, условия и порядок выполнения работ |
| Место выполнения работ | Богдановичский ШПЗ – филиал АО «ТВС»: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17. |
| Условия выполнения работ | Руководитель работ на объекте: - разрабатывает и согласовывает с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ; - обеспечивает выполнение работ, возложенных на Подрядчика. Заказчик имеет право остановить выполнение работ при обнаружении нарушений Подрядчиком требований по охране труда и технике безопасности, а также при несоблюдении требований, предъявляемых к работам. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, с соблюдением сроков и качества выполнения работ. Подрядчик должен самостоятельно доставлять на объекты необходимые для выполнения работ оборудование, инвентарь и всякого рода оснастки, осуществлять их приемку и разгрузку, а также самостоятельно доставлять своих работников к месту выполнения работ. Подрядчик должен обеспечить своих работников необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. |
| Сроки выполнения работ | Начало выполнения работ – с момента подписания договора обеими Сторонами. Окончание выполнения работ – не позднее 15 июля 2019 г. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика. |
| Авансирование | Авансирование не предусмотрено. |
| Срок и порядок оплаты | Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после завершения работ путем перечисления денежных средств в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3). Оплата осуществляется в три этапа согласно календарному плану выполнения работ: - первый этап (выполнение всех видов работ 1-го маневрового цилиндра - удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж паровых нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта) оплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ и счета в размере 30% от общей стоимости работ, указанной в пункте 2.1. проекта договора. Заказчик перечисляет Подрядчику сумму путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки, указанные в пункте 2.3 Договора. - второй этап (выполнение всех видов работ 2-го маневрового цилиндра - удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж паровых нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта) оплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ и счета в размере 30% от общей стоимости работ, указанной в пункте 2.1. проекта договора. Заказчик перечисляет Подрядчику сумму путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки указанные в пункте 2.3 Договора; - третий этап (выполнение всех видов работ 3-го маневрового цилиндра - удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж паровых нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта) оплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ и счета в размере 40% от общей стоимости работ, указанной в пункте 2.1. проекта договора. Заказчик перечисляет Подрядчику сумму путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки указанные в пункте 2.3 Договора. Гарантийные удержания составляют не менее 2 (двух) процентов стоимости этапа выполненных работ. Уплата удержаний производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после ввода каждого объекта (цилиндра) в эксплуатацию в установленном порядке. |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ |
| Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ не требуется. |
| 7. Расчет стоимости работ за единицу |
| Цена за единицу каждого наименования работ без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор). |

|  | Приложение № 1.2 к извещению о проведении запроса котировок |
| --- | --- |

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА  № ________

«___»_________ 201_ года

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, с другой стороны, именуемые при дальнейшем совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.		Подрядчик обязуется выполнить ремонтные работы маневровых цилиндров пропиточного цеха на Богдановичском шпалопропиточном заводе –  филиале Акционерного общества «ТрансВудСервис» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2.		Место выполнения работ и сроки выполнения работ определяются в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №1).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.	Полная стоимость выполняемых работ в соответствие с Протоколом по итогам запроса котировок в электронной форме № __________ составляет _____________ (___________________) рублей __ коп., в т.ч. НДС 20%__________ рублей __ копеек или без НДС – уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от «__»________ __г. № __________.

2.2. Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего договора включает в себя все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на материалы, оборудование, комплектующие изделия, расходы на оплату труда работников, транспортные и накладные расходы..

2.3 Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после завершения работ путем перечисления денежных средств в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

2.4. Оплата осуществляется в три этапа согласно календарному плану выполнения работ (Приложение № 1 к договору):

- первый этап (выполнение всех видов работ 1-го маневрового цилиндра - удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж паровых нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта) оплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ и счета в размере 30% от общей стоимости работ, указанной в пункте 2.1. проекта договора. Заказчик  перечисляет Подрядчику сумму путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки, указанные в пункте 2.3 Договора.

- второй этап (выполнение всех видов работ 2-го маневрового цилиндра - удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж паровых нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта) оплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ и счета в размере 30% от общей стоимости работ, указанной в пункте 2.1. проекта договора. Заказчик  перечисляет Подрядчику сумму путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки указанные в пункте 2.3 Договора;

- третий этап (выполнение всех видов работ 3-го маневрового цилиндра - удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж паровых нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта) оплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ и счета в размере 40% от общей стоимости работ, указанной в пункте 2.1. проекта договора. Заказчик  перечисляет Подрядчику сумму путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки указанные в пункте 2.3 Договора.

Гарантийные удержания составляют не менее 2 (двух) процентов стоимости  этапа выполненных работ. Уплата удержаний  производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после ввода каждого объекта (цилиндра) в эксплуатацию в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №  390  "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности";

- Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 115 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности" (вместе с "СП 6.13130.2013. Свод правил...");

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002";

- "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87", утвержденные  приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр;

- "СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий", утвержденные приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр;

- Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.06.2005 № 906р "Об утверждении Правил по охране труда при пропитке древесины на шпалопропиточных заводах открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

3.2.	Подрядчик должен самостоятельно доставлять на объекты необходимые для выполнения работ оборудование, инвентарь и всякого рода оснастки, осуществлять их приемку и разгрузку, а также самостоятельно доставлять своих работников к месту выполнения работ. Подрядчик должен обеспечить своих работников необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

3.3.	По окончании выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны счет – фактуру, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, согласовывает и подписывает или направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.

3.4. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, указанных в пункте 3.3 настоящего договора, Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки за свой счет в установленные Заказчиком сроки и представить Заказчику откорректированные документы.

3.5. Стороны обязуются осуществлять сверку взаимных расчетов по настоящему договору по окончании срока его действия и по окончании полугодия, в котором он действовал, путем подписания актов сверки взаимных расчетов в течение 10 дней с момента получения.

3.6. Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня окончания выполнения работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Подрядчик обязан:

4.1.1.	 Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.1.2. 	В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, оборудования, комплектующих изделий, которые не соответствуют условиям настоящего договора, за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы и комплектующие, с учетом требований Заказчика, без возмещения Подрядчику затрат, при этом такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

4.1.3.	 Обеспечить при выполнении предусмотренных настоящим договором работ соблюдение требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности.

Все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве резервуаров  должны соблюдать требования  раздела XXXIII приказа Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101  "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Работы внутри резервуаров проводятся бригадой, состоящей из двух и более человек (один работает, другой за ним наблюдает). Работа без наблюдающего запрещена. Работающие внутри емкости должны быть обеспечены спецодеждой - костюмом, каской, рукавицами, очками и респираторами, а также индивидуальными средствами защиты. Обеспеченность работников Подрядчика производится спецодеждой и индивидуальными средствами защиты за счет Подрядчика.

4.1.4.	 Незамедлительно письменно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работ.

4.1.5.	 Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

4.1.6. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставлять Подрядчику полную, достоверную информацию, необходимую ему для выполнения работ по настоящему договору.

4.2.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ сил и средств Подрядчику на территорию Заказчика для выполнения договорных обязательств.

4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.4. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему договору.

4.2.5.	 Принять результаты работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, принятые Заказчиком по акту сдачи-приёмки выполненных работ.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1.	Заказчик вправе:

5.1.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством представленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2.	Беспрепятственно проходить к месту производства работ в любое время.

5.1.3.	Выдавать Подрядчику обязательные для него указания в отношении:

- замены некачественных материалов, оборудования, комплектующих изделий, не соответствующих условиям настоящего договора;

- прекращения выполнения работ, в случае не соблюдения Подрядчиком требований пункта 4.1.5. настоящего договора;

- устранения недостатков за счет Подрядчика, некачественно выполненных работ, для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик не вправе продлевать сроки выполнения работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения вышеперечисленных условий.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с Законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения отдельных этапов работ, предусмотренных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 1 к договору), Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика выплаты неустойки по одному из следующих вариантов:

- пени в размере 0,2 (ноль целых и два десятых) процента от  полной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки

или

- фиксированного штрафа в размере 3 (Три) процента от полной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора.

6.3.	В случае выявления недостатков выполненных работ Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить выявленные недостатки. По факту обнаружения недостатков Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках с указанием сроков, в течение которых Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки.

В случае выявления недостатков выполненных работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты фиксированного штрафа в размере 1 (Один) процент от полной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора.

В случае неустранения Подрядчиком выявленных недостатков в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от полной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки.

6.4.	В случае использования Подрядчиком некачественных материалов и комплектующих, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан уплатить последнему неустойку в размере рыночной стоимости таких материалов и комплектующих.

6.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры,  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), Подрядчик уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости выполненных работ, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования в письменном виде.

6.6. В случае несоблюдения Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору п. 4.1.3. Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты фиксированного штрафа в размере 1 (Один) процент от полной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора.

6.7. В случае неустранения (неисправления) Подрядчиком в течение установленного настоящим Договором гарантийного срока неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты фиксированного штрафа в размере 3 (Три) процента от полной стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый факт неустранения (неисправления).

6.8. При наличии оснований для предъявления требования об уплате неустойки, предусмотренной п. 6.2., п. 6.3., п. 6.4., п. 6.6. настоящего Договора Заказчик вправе в одностороннем бесспорном порядке удержать соответствующие суммы неустойки из стоимости работ, подлежащей уплате Подрядчику по настоящему Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2.	Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3.	Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

7.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 
3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке любой из Сторон.

8. ГАРАНТИИ

8.1.	Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования несет Подрядчик с момента начала выполнения работ до момента их окончания.

8.2.	Подрядчик гарантирует и обязуется обеспечить:

- надлежащее качество используемых материалов и комплектующих;

- надлежащее качество выполнения всех работ в соответствии с нормативными документами, перечисленными в пункте 3.1. настоящего Договора:

- своевременное устранение недостатков (недоделок и дефектов), выявленных как при приемке работ, так и после приемки в пределах гарантийного срока.

8.3.	Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента сдачи всего объекта в эксплуатацию и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, а на используемые материалы и комплектующие не менее срока, установленного производителем.

8.4.	При обнаружении недостатков в процессе эксплуатации паровых подогревателей в маневровых цилиндрах, возникших после приемки работ и в пределах гарантийного срока, Заказчик вызывает представителя Подрядчика для составления акта о недостатках, путем направления Подрядчику уведомления с описанием недостатков (по факсу:_______, по электронной почте: _____________, или нарочно). Уведомление направляется Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения неисправности. Представитель Подрядчика должен прибыть для составления акта о недостатках в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. Акт о недостатках составляется и подписывается Сторонами в течение 1 (одного) рабочего дня с даты прибытия представителя Подрядчика. Если будет установлено, что неисправность оборудования возникла по вине Подрядчика, случай признается гарантийным и устранение неисправностей выполняется силами Подрядчика и за счет Подрядчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о недостатках.

В случае неприбытия представителей Подрядчика в согласованный Сторонами срок Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о недостатках с указанием наименований и характера недостатков и сроков их устранения. При этом акт о недостатках, составленный и подписанный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет юридическую силу. Подрядчик обязан устранить перечисленные в акте о недостатках дефекты в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о недостатках в одностороннем порядке.

8.5.	В случае не устранения Подрядчиком недостатков работ, выявленных в течение гарантийного срока на работы, в предусмотренный настоящим договором срок, Заказчик вправе устранить недостатки работ собственными силами, либо силами привлеченной подрядной организации за счет Подрядчика. Подрядчик возмещает Заказчику расходы, которые понес Заказчик на выполнение такого ремонта на основании документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. Сообщения о фактах коррупционных проявлений со стороны работников   АО «ТВС», в т.ч.  о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела необходимо направлять по телефону «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД»  8(499)262-66-66 либо в «Приемную по противодействию коррупции для обращений работников АО «ТВС», граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с коррупцией» на электронную почту hotline@transws.ru, по телефону:+7 (495) 663-14-73 доб. 189.

9.5.Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1  настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2  настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения действия настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1.	В настоящий договор могут быть внесены изменения, которые оформляются Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к нему.

10.2.	Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

10.3.	Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий договор, должен направить Подрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора не менее чем за 10 (десять) календарных дней до указываемой в таком уведомлении даты расторжения настоящего договора. Настоящий договор считается расторгнутым с даты, получения Подрядчиком уведомления о его расторжении.

10.4.	В случае прекращения действия настоящего договора Стороны проводят сверку расчетов с оформлением акта сверки. Подрядчик передает Заказчику все фактически выполненные (незавершенные) к моменту прекращения действия договора работы по акту, Заказчик обязуется оплатить выполненные к моменту прекращения действия договора работы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с момента подписания настоящего договора;

- окончание выполнения работ: не позднее 15  июля 2019 года.

11.2. Датой исполнения обязательств Подрядчика считается дата подписания сторонами счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

11.3. Срок действия договора определяется с момента подписания настоящего договора и до полного исполнения обязательств сторонами.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего договора должны быть урегулированы путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения соглашения, все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

12.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры и переписка по нему теряют силу.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон. Иные виды изменений и дополнений являются недействительными.

12.5. Стороны пришли к соглашению о применении факсимильной и электронной формы связи сообщений в период заключения и исполнения договора. При этом все оригиналы документов должны быть переданы нарочным или направлены почтой (с уведомлением) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи факсимильной или электронной копии.

12.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своих почтовых и банковских реквизитов в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких изменений. Неисполнение Сторонами данного обязательства в указанный срок лишает их права ссылаться на то, что все платежи и уведомления были произведены ненадлежащим образом.

12.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.8. Подрядчик обязуется, в течение 3 календарных дней по письменному запросу Заказчика, предоставлять актуальные на дату поступления указанного запроса сведения о цепочке участников (собственников) Подрядчика, бенефициарах, в том числе и конечных по форме, установленной Приложением №3 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов.

12.9. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее, чем через 5 рабочих дней после таких изменений, с приложением подтверждающих документов.

12.10. Подрядчик осуществляет выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

12.11. У Сторон договора не возникает права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложения:

- Приложение №1 Календарный план выполнения работ

- Приложение №2 Смета

- Приложение № 3 Информация о заключенных договорах

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик_____________________ | Подрядчик________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору подряда № _____

от «____» ___________ 201__г.

Календарный план выполнения работ

Место выполнения работ – Богдановичский ШПЗ – филиал АО «ТВС»: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17.

| № этапа работ | Наименование работ | Срок выполнения этапов работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение всех видов работ 1-го маневрового цилиндра (удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж паровых нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта) | Не позднее 12 июня 2019 г. |
| 2 | Выполнение всех видов работ 2-го маневрового цилиндра (удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта) | Не позднее 28 июня 2019 г. |
| 3 | Выполнение всех видов работ 3-го маневрового цилиндра (удаление нефтешламов, демонтаж и монтаж нагревателей, ввод в эксплуатацию объекта) | Не позднее 15 июля 2019 г. |

| Перечень работ паровых подогревателей одного маневрового цилиндра |
| --- |
| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| Очистка цилиндра V=45м3, диаметром 2000 мм, оборудованного паровыми подогревателями от замазученого опила и замазученой стружки древесной | 1 м3 | 15 |
| Пробивка проемов в конструкциях из кирпичной кладки | 1 м3 | 2 |
| Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм 76х6 | 1 м трубопровода | 534 |
| Разборка опор трубопроводов из металлоконструкций | тн | 0,2 |
| Спуск опор трубопроводов и деталей трубопроводов из труб диаметром 76х6 мм в ручную с отм. +3,00м на отм.+0,00 м | тн | 5,9 |
| Изготовление и установка опор трубопроводов из металлоконструкций | тн | 0,2 |
| Подъем заготовок трубопроводов из труб диаметром 76х6 мм в ручную с отм.+0,00м на отм. +3,00м | тн | 5,907 |
| Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром, мм 76х6 | 1 м трубопровода | 534 |
| Установка креплений для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 20 |
| Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм 76 | 1 фланец | 104 |
| Приварка отводов 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру 10 МПа, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 8 мм | шт | 56 |
| Сборка фланцевых соединений Ду65 мм с установкой прокладок, болтов М16*80-4шт и гаек М16-4шт | 1 соединение | 52 |
| Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 76 мм | 1 врезка | 2 |
| Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | 100 м трубопровода | 5,34 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 200 | 100 м трубопровода | 5,34 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках кирпичных | м3 заделки | 2 |

Перечень материалов, необходимых для выполнения ремонтных работ

| Наименование | Единицы измерения | Количество для 1 цилиндра | Количество для 3-х цилиндров |
| --- | --- | --- | --- |
| Труба бесшовная горячедеформированная 76х6 мм 09Г2С по ГОСТ 8732-78 | м | 534 | 1602 |
| Фланцы стальные Ру10 МПа Ду 65мм 09Г2С по ГОСТ 33259-2015 | 1 фланец | 104 | 312 |
| Отвод 76Х8 09Г2С исполнение 2 по ГОСТ 17375-2001 | шт | 56 | 168 |
| Прокладка из паронита Ду 65мм | шт | 52 | 156 |
| Болт М16х80 мм по ГОСТ 7798-70 | шт | 416 | 1248 |
| Гайка шестигранная М16 по ГОСТ 5915-70 | шт | 416 | 1248 |
| Уголок 40х40х5 мм по ГОСТ 8509-83 | м | 30 | 90 |
| Электрод сварочный УОНИ 13/45 по ГОСТ 9466-75 | кг | 70 | 210 |
| Кирпич строительный по ГОСТ 530-2012 | м3 | 2 | 6 |

| ЗАКАЗЧИК __________________ м.п. | ПОДРЯДЧИК __________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору подряда № _____

от «____» ___________ 201__г.

Смета

Приложение № 3

к договору подряда № _____

от «____» ___________ 201__г.

Информация о заключенных договорах

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | № п/п* | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн. руб) | Срок действия | Иные существенные условия |  | ИНН | ОГРН | Наименование /ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. Лица) | Руководитель/ Участник/ Акционер/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и.т.д) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |

* Примечание: 	1.1, 1.2 и т.д. – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)

и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника

|  | Приложение № 1.3 к извещению о проведении запроса котировок |
| --- | --- |

Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника

Форма заявки на участие в закупке

На бланке участника

## ЗАЯВКА ______________ (наименование участника) НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК №____ по лоту № __

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и предоставляется в составе заявки в формате Word

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее - участник) (указать наименование участника или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц), а также полностью изучив все извещение о проведении запроса котировок, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в запросе котировок №___  по лоту №__(далее – запрос котировок) на право заключения договора указать предмет договора.

Уполномоченным представителям заказчика настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции участника.

Настоящим подтверждается, что _________(наименование участника) ознакомилось(ся) с условиями извещения о проведении запроса котировок, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, _______ (наименование участника), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

- результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование участника), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика;

- за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование участника) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование участника);

- заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок без объяснения причин;

- при наличии в котировочной заявке арифметических ошибок в расчете цены с НДС, цена с НДС будет пересчитана экспертной группой в соответствии с порядком расчета цены с НДС, изложенным в приложении № 1 к извещению о проведении запроса котировок;

- победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену;

- по итогам запроса котировок заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками запроса котировок в порядке и в случаях, установленных извещением о проведении запроса котировок.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов.

- Подписать договор(ы) на условиях настоящей котировочной заявки и на условиях, объявленных в извещении о проведении запроса котировок.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором, строго в соответствии с требованиями такого договора.

- Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями извещения о проведении запроса котировок.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые _______ (наименование участника), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование участника)  согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания победителем заказчику;

- поставляемый товар не  является контрафактным (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием извещения о проведении запроса котировок (применимо если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- ________(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не находится в процессе ликвидации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не открыто конкурсное производство;

- на имущество ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у руководителей, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера _____ (наименование участника лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют непогашенные судимости за преступления в сфере экономики, в отношении указанных лиц не применялись наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом запроса котировок, и административные наказания в виде дисквалификации;

- в отношении ____(наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) отсутствуют сведения в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- ________ (наименование участника) извещены о включении сведений о ________ (наименование участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения ________(наименование участника) от заключения договора.

Настоящим ________ (наименование участника) подтверждаю, что на момент подачи заявки совокупный размер неисполненных обязательств, принятых на себя ________ (наименование участника) по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда (указывается в зависимости от предмета закупки), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров  не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого ________ (наименование участника либо лица, выступающего на стороне участника, если в соответствии с договором простого товарищества, такое лицо выполняет работы по инженерным изысканиями, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства)  был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 (указывается, если предметом договора является работы по выполнению инженерных изысканий или подготовке проектной документации) или 13 (указывается, если предметом договора является строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства) статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (применимо если условиями закупки установлено требование о соответствии участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов капитального строительства).

Настоящим ________ (наименование участника, лиц, выступающих на стороне участника) подтверждаем, что при подготовке заявки на участие в запросе котировок обеспечили соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе о получении согласий и направлении уведомлений, необходимых для передачи и обработки персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявке, в целях проведения запроса котировок.

_______ (указывается ФИО лица, подписавшего Заявку) даю согласие на обработку всех своих персональных данных, указанных в котировочной заявке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в целях проведения запроса котировок.

Настоящим уведомляю, что _______ (наименование участника) выступает/не выступает (указать необходимое) в качестве производителя (лица, изготавливающего товары, продукцию, выполняющего работы, оказывающего услуги).Настоящим ____________ (наименование участника) подтверждает и гарантирует подлинность всех документов, представленных в составе котировочной заявки.

Необходимо указать сведения об участнике:

1. Юридический адрес: _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

2. Фактическое местонахождение (в случае участия физических лиц – место жительства): _ указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

3. Телефон: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

4. Факс (при наличии):  указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника _

5. Руководитель: указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

6. ИНН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

7. КПП указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

8. ОГРН указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

9. ОКПО указывается в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

11. Контактные данные:

Уполномоченные представители заказчика могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации об участнике:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

12. Категория субъекта малого и среднего предпринимательства: _____________ (указывается микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие).

Сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Форма технического предложения участника

Техническое предложение

Оформляется участником отдельно по каждому лоту  и предоставляется в форме Word

«____» ___________ 20__ г.

Номер закупки, номер и предмет лота

Участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в извещении о проведении запроса котировок.

В техническом предложении не допускается указание наименования участника, а также ценового предложения.

| Характеристики предлагаемых работ |
| --- |
| Указать наименование работ | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Участник должен перечислить нормативные документы, согласно которым установлены требования. Участник вместо перечисления нормативных документов вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании.». |
|  | Технические и функциональные характеристики работ | Участник должен перечислить характеристики работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют техническим и функциональным требованиям к работам, указанным в техническом задании.». |
|  | Характеристики работ, относящиеся к безопасности | Участник должен указать характеристики работ в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования). Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям к безопасности работ, указанным в техническом задании.». |
|  | Характеристики работ, относящиеся к качеству | Участник должен указать характеристики работ, в части их качества в соответствии с требованиями технического задания (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования). Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям к качеству работ, указанным в техническом задании». |
|  | Иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | Участник должен указать требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, в соответствии с требованиями технического задания (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования). Участник вместо перечисления требований вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям, связанным с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, указанным в техническом задании». |
| Результат выполнения работ |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. |
| Место, условия и порядок выполнения работ |
| Место выполнения работ | Участник должен указать место выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места выполнения работ вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что выполнит работы в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании.». |
| Условия выполнения работ | Участник должен указать условия выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий выполнения работ вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что выполнит работы в соответствии с условиями выполнения работ, указанными в техническом задании. |
| Сроки выполнения работ | Участник должен указать сроки выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Условия расчетов |
| Форма оплаты | Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании». |
| Срок и порядок оплаты | Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании. |
| Порядок формирования предложенной цены | Цена договора (цена лота № __) включает - участник должен указать учтены ли в цене расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей) в соответствии с порядком формирования начальной (максимальной) цены, указанным в техническом задании. |
| Сведения об инновационных и высокотехнологичных работах |
| Наименование показателя | Общая доля |
| Доля работ, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых работ, в %[2] | Указать долю в % |

Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Предоставляется в форме Word

Подтверждаем, что ______________________________________________ (указывается наименование участника закупки) в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  «О развитии малого и среднего   предпринимательства   в   Российской   Федерации»  удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _______________________________ (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________.

2. ИНН/КПП: ______________________________ (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем  его органе).

3. ОГРН: ____________________________.

4.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого и среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности.

| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |

## Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные

| №п/п | Параметры закупки | Сведения о закупке |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Сведения о заказчике | Заказчик – акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»). Место нахождения заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6. Почтовый адрес заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6. Закупка осуществляется для нужд Богдановичского ШПЗ – филиала АО «ТВС». Место нахождения Богдановичского ШПЗ – филиала АО «ТВС»: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 8 марта, д. 17. Контактные данные: Контактное лицо: Рожкова Екатерина Петровна, главный специалист по организации конкурсных процедур. Адрес электронной почты: erozhkova@transws.ru. Номер телефона: 8 (495) 663-14-74, доб. 170. Номер факса: 8 (495) 663-14-73. |
| 2.2 | Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок | Заявки (части заявок) подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок, на «РТС-тендер» - электронная торговая площадка (на странице данного запроса котировок на сайте https://www.rts-tender.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). Дата начала подачи котировочных заявок – с момента опубликования извещения о проведении запроса котировок в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), на сайте ЭТЗП, на сайте АО «ТВС» www.transws.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты) «23» апреля 2019 г. Дата окончания срока подачи котировочных заявок – 11:00 часов московского времени «30» апреля 2019 г. |
| 2.3 | Дата рассмотрения котировочных заявок участников запроса котировок и подведения итогов запроса котировок | Рассмотрение котировочных заявок осуществляется в 13:00 часов московского времени «14» мая 2019 г. Подведение итогов запроса котировок осуществляется в 15:00 часов московского времени «14» мая 2019 г. |
| 2.4 | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок | Порядок направления запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и предоставления разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок указан в пункте 3.5 приложения № 2 к извещению о проведении запроса котировок. Срок направления участниками запросов на разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок: с «23» апреля 2019 г. по 16:45 часов московского времени «26» апреля 2019 г. (включительно). Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: «23» апреля 2019 г. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: 18:00 часов московского времени «29» апреля 2019 г. |

# Footnotes

При установлении приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами обязательно дополнительно указываются сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги.

[2] В случае если в рамках лота участник предлагает  несколько видов товаров, работ, услуг, относящихся к высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 таблицы, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»